Proposta de projeto: Construção de Praça sustentável em determinado município.

Escopo: Montar uma praça sustentável com recurso da prefeitura em local pré-determinado pela mesma.

Entregáveis iniciais do projeto:

1) Documentação de licenciamento ambiental e aprovação do TCU para o início das obras

2) Lista de pessoas determinades pela prefeitura para executar a obra.

3)Lista de materiais adquiridos em cooperativas de recicláveis da cidade para a montagem de brinquedos na praça e equipamentos para execução da obra.

4) Documento que comprove que o lugar separado pela prefeitura de fato tem essa destinação.

5) Documento com os nomes de integrantes da comissão de obras ( Nohan, Edmar, Carolina, Talita, Patrícia)

6) Planta baixa do terreno com o dimensionamento dos brinquedos e área verde da praça.

Cronograma (As datas dos entregáveis serão determinadas mediante a aprovação do projeto, para dar noção de tempo o presente projeto possui duração de cada etapa)

Etapa 1 - (6 semanas)

* Documento que licencia a execução da obra;
* Nivelamento do terreno;
* Recebimento dos materiais e maquinários previstos na obra;
* Instalação das fundações;

Etapa 2 - (6 Semanas)

* Implantação dos brinquedos: Balanços, escorregos e trepa-trepas de alumínio que suporte crianças de até 13 anos de idade de todos os corpos(Obs: Não esquecer de projetar a caixa de areia em volta dos brinquedos).
* Implantação de bancos e mesas de material sustentável com material advindo de cooperativas.

Etapa 3 - (12 Semanas)

* Gramar todos os demais espaços e fazer jardins nas áreas selecionadas para piquenique;
* Pintura dos brinquedos;
* Colocação de placas nas árvores, flores e plantas medicinais locais da praça com o nome vulgar da espécie e os benefícios;
* Implementação de rampas de acessibilidade na praça.
* Documento que garante a segurança do uso da praça.
* Autorização da prefeitura para abertura ao público.
* Documento com lições aprendidas durante a excecussão do projeto.

Precificação (Total : 290 mil reais)

* Folha de pagamento de funcionários (Salario + comissão para uma equipe de 10 pessoas) ->30 mil reais
* Folha de pagamento da comissão -> 25 mil reais divididos igualmente por 5 pessoas.
* Custo de deslocamento de pessoas (ônibus da prefeitura + gasolina+ diária de motorista por 24 semanas )-30 mil reais
* Custo de deslocamento de matérias ( gasolina+caminhão+motorista ) -> 20 mil reais
* Custos de cartório - 5mil reais.
* Custos de maquinário - 20 mil reais
* Custos de materiais – 5 mil reais
* Custos de utensílios - 5 mil reais
* Custos de manutenção da praça 50 mil por ano.